**ОТ 03.05.2017 Г. № 29**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**ТАРНОПОЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ТАРНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2017-2018 ГОДОВ.**

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Тарнопольского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план по подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Тарнопольского муниципального образования к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Тарнопольский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Тарнопольского муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тарнопольского

муниципального образования

В.А.Грубский

Утвержден

Постановлением Администрации

Тарнопольского муниципального образования

от 03.05.2017г. № 29

**План**

**мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства на территории Тарнопольского муниципального образования к работе в зимних условиях 2017-2018 годов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Объем финансирования**  **(тыс.руб.)** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Подворный обход с целью проверки пожаробезопасного состояния печей |  | Октябрь-ноябрь | Специалист Петухова С.В. |
| 2 | Приобретение и замена глубинного насоса | 49,5 | по мере необходимости | Администрация |
| 3 | Ремонт и обслуживание водонапорных башен | По факту | Август-сентябрь | Глава администрации Грубский В.А. |
| 4 | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения |  | постоянно | Специалист Петухова С.В. |
| 5 | Грейдирование дорог и уборка снега | 990,0 | 2017- 2018 г.  январь - декабрь | Глава администрации Грубский В.А. |
| 6 | Нарезка кюветов | 316,5 | 2017-2018 г.  Май-октябрь | Глава администрации Грубский В.А. |
| 7 | Дом культуры с.Тарнополь, текущий ремонт | 5,0 | Август-сентябрь | Директор ЦСДК Зайцева С.П. |
| 8 | Сельский дом культуры, д.Метляева | 2,0 | Август-сентябрь | Директор ЦСДК Зайцева С.П. |